KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:
Tài liệu này mô tả kế hoạch kiểm thử cho phần mềm Microsoft PowerPoint 2021 Professional Plus. Mục tiêu là đảm bảo phần mềm hoạt động đúng theo yêu cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và sẵn sàng cho người dùng cuối.

b. Lịch trình dự kiến: 2 tuần

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

- Máy tính Windows 10 hoặc 11, RAM ≥ 4GB.

b. Phần mềm:

- Ứng dụng Microsoft Office 2021 Professional Plus (PowerPoint).

- Hệ điều hành Windows: 10,11.

c. Nhân sự:

- 1 kỹ sư QA thực hiện kiểm thử thủ công.

d. Đào tạo:

- Đào tạo về quy trình kiểm thử thủ công và hiểu biết về ứng dụng MICROSOFT POWERPOINT 2021 PROFESSIONAL PLUS.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng mới cần kiểm thử:

- New Presentation: Tạo bài trình chiếu mới

- Save As: Lưu bài trình chiếu dưới tên khác

- Slide Show: Trình chiếu từ đầu hoặc từ slide hiện tại

- Insert Image: Chèn hình ảnh vào slide

- Transitions: Áp dụng hiệu ứng chuyển slide

b. Kiểm thử hồi quy các tính năng trước đó (nếu phù hợp):

- Kiểm tra lại các tính năng đã có từ phiên bản trước để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi mới.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Add-ins, Macro, hoặc các tính năng nâng cao về Visual Basic.

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

- Báo cáo tổng quan kết quả kiểm thử: số lượng test case (dự kiến/đã thực hiện), Pass/Fail/Blocked, tỉ lệ hoàn thành.

- Danh sách tính năng đã kiểm thử (theo phạm vi): New/Save/Save As/Export PDF/Insert/Slide Show/Transitions…

- Các vấn đề chính phát hiện được: nhóm lỗi theo mức độ (Critical/High/Medium/Low) và tác động đến người dùng.

- Bằng chứng kiểm thử: ảnh chụp màn hình (screenshot) hoặc file demo (.pptx/.pdf) kèm theo test case nếu cần.

- Đề xuất cải thiện: khuyến nghị sửa lỗi/điều chỉnh hướng dẫn sử dụng/tối ưu thao tác cho người dùng.

b. Báo cáo lỗi:

- Danh sách bug theo mẫu: ID lỗi, tóm tắt, phiên bản, môi trường, severity/priority, người báo cáo, ngày báo cáo.

- Chi tiết lỗi: mô tả, bước tái tạo, kết quả mong đợi, kết quả thực tế.

- Tài liệu đính kèm: screenshot, file .pptx gây lỗi (nếu có), log/ghi chú quan sát.

- Trạng thái xử lý: New/Assigned/In Progress/Fixed/Re-test/Closed.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

- Máy tính/laptop chạy ổn định, RAM tối thiểu 8GB (khuyến nghị), còn trống dung lượng để lưu file kiểm thử.

- Màn hình độ phân giải tối thiểu 1366×768 để quan sát đầy đủ giao diện Ribbon và Slide Show.

- Chuột và bàn phím hoạt động tốt (để kiểm tra phím tắt như Ctrl+S, F5, Esc…).

b. Phần mềm:

- Microsoft PowerPoint 2021 Professional Plus đã kích hoạt và hoạt động bình thường.

- Hệ điều hành Windows 10/11 (đúng môi trường mục tiêu).

- Có sẵn bộ font cơ bản (Calibri, Arial…) và ngôn ngữ bàn phím phù hợp (VN/EN) nếu test nhập liệu.

- (Nếu kiểm thử xuất file) Có trình đọc PDF hoặc khả năng mở PDF để kiểm tra file export.

c. Nhân sự:

- 01 người kiểm thử (QA/Tester) nắm được thao tác PowerPoint cơ bản, có khả năng ghi nhận lỗi rõ ràng theo mẫu.

d. Đào tạo:

- Nắm quy trình kiểm thử thủ công: chạy test case, ghi Actual Result, so sánh Expected Result, lập bug report.

- Nắm phạm vi và mục tiêu kiểm thử (đang kiểm chức năng theo tài liệu hướng dẫn/behaviour của phần mềm).

- Thống nhất cách đặt tên file, cách lưu bằng chứng (screenshot, file .pptx) để nộp.

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- PowerPoint 2021 đã cài đặt và mở được bình thường, không lỗi khi khởi động.

- Đã xác định rõ các tính năng nằm trong phạm vi kiểm thử và đã có test case tương ứng.

- Môi trường test sẵn sàng: Windows phiên bản xác định, quyền lưu file trong thư mục test, có file dữ liệu (ảnh/video) nếu cần chèn vào slide.

- Người kiểm thử đã thống nhất cách ghi kết quả: Pass/Fail/Blocked và cách tạo bug report.

b. Tiêu chí ra:

- Các tính năng được kiểm thử đã hoạt động đúng như yêu cầu mà không có lỗi nghiêm trọng.

- Báo cáo lỗi đã được lập và các lỗi quan trọng đã được xử lý hoặc ghi nhận.

- Các yêu cầu của người dùng và các bên liên quan đã được đáp ứng.